НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО

САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТОДАТЕЛЕЙ

«СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН»

СОВЕТ

г.Уфа							                                26 июня 2014 года

РЕШЕНИЕ № 8

Об обеспечении имущественной ответственности по заявлению

ООО «Стерлитамакский кирпичный завод» в отношении

ООО «Промышленная гидроизоляция»

Заслушали информацию Коротуна В.И. – генерального директора НП СРОР «Союз строителей РБ», о том, что 29.05.2014г. в НП СРОР «Союз строителей РБ» (далее – Партнерство) поступило  обращение (вх.№ 920) директора ООО «Стерлитамакский кирпичный завод» Саломасова О.С. (аналогичное обращение поступило за вх.№1027 от 24.06.2014г.) об обеспечении Партнерством имущественной ответственности ООО «Промышленная гидроизоляция».

Из обращения следует, что «между ООО «Промышленная гидроизоляция» (подрядчик) и ООО «Стерлитамакский кирпичный завод» (заказчик) был заключен договор подряда №4/07 от 14.07.2011 года, по которому подрядчик обязался выполнить работы по ремонту и гидроизоляции кровли на объекте ООО «Стерлитамакский кирпичный завод». При выполнении обязательств по договору подрядчик нарушил сроки выполнения работ, не соблюдал технологию по гидроизоляции кровли, в результате кровельное покрытие, где был осуществлен ремонт, протекало и не могло полноценно использоваться по назначению». Это послужило поводом для подачи искового заявления в Арбитражный суд РБ.

Из обращения (вх.№920) неясно, на какую сумму имеется претензия ООО «Стерлитамакский кирпичный завод» к ООО «Промышленная гидроизоляция», которое на момент производства работ являлось членом Партнерства. Приложение к обращению (вх.№920) в виде исполнительного листа, о котором сообщает заявитель, на самом деле, в почтовом отправлении с обращением отсутствует. Из поступившей 24.06.2014г. в приложении к обращению (вх.№1027) копии исполнительного листа взыскиваемая сумма составляет 1 576 485,99 рублей.

Из решения Арбитражного суда РБ (дело № А07-6044/2013) от 11.12.2013г. ясно, что стоимость материалов и работ, выполняемых подрядчиком по договору №4/07, составляет 1 997 742 рубля, из которых заказчиком подрядчику произведен авансовый платеж на материалы в размере 1 478 699 рублей. Окончательный расчет в размере 519 043 рубля должен был произойти по окончанию выполненных работ, подтвержденных формами КС-2, КС-3.

30.09.2011г. сторонами подписано дополнительное соглашение к договору №4/07 о приостановлении работ с 30.09.2011г. в связи с резким похолоданием до наступления стабильно положительной температуры наружного воздуха выше 10 градусов по С, предположительно до мая 2012 года.

Претензией 20.07.2012г. заказчик направил требования подрядчику об устранении допущенных нарушений и завершении работ по ремонту кровли, а также выплате в пользу заказчика неустойки за нарушение сроков выполнения работ. В направленных в адрес заказчика письмах 16 и 23 июля 2012 года, подрядчик сообщил о выполнении работ по договору строительного подряда. 28.11.2012г. подрядчику заказчиком было направлено претензионное письмо об одностороннем расторжении заказчиком договора подряда и требованием вернуть перечисленный аванс в сумме 1 478 699 рублей.

В соответствии с имеющимися разногласиями заказчиком было подано заявление в Арбитражный суд РБ. Исковые требования мотивированы тем, что заказчик свои обязательства по договору выполнил, осуществив предварительную оплату работ в размере 1 478 699 рублей, тогда как подрядчиком работы на всю сумму предоплаты не выполнены, заказчику не сданы. Часть работ, выполненных подрядчиком, по мнению заказчика не соответствует по качеству условиям договора. Возражая против заявленных требований, подрядчик указывает на надлежащее исполнение своих обязательств и наличие у истца обязанности по полной оплате работ.

В целях установления юридически значимых по делу обстоятельств – объема, стоимости и качества выполненных работ, судом была назначена судебная строительная экспертиза, перед экспертом поставлены следующие вопросы:

1) Каковы объем и стоимость кровельных работ, выполненных ООО «Промышленная гидроизоляция» по договору №4/07 от 14.07.2011г. на объекте «Стерлитамакский кирпичный завод» по адресу: с.Большой Куганак, ул.Ленина, 30;

2) Соответствует ли качество выполненных работ условиям договора, строительным нормам и правилам;

3) Если не соответствует, каков объем некачественно выполненных работ, какова стоимость устранения недостатков;

4) Если не соответствует, определить причину возникновения недостатков: низкое качество самих работ и материалов или результат внешнего воздействия.

Из выводов указанной судебной строительной экспертизы, изложенных в Заключении эксперта ГУП Научно-исследовательский, проектно-конструкторский и производственный институт строительного и градостроительного комплекса РБ от 10.09.2013г. следует:

- на первый вопрос эксперт ответил: точный ответ на данный вопрос дать невозможно, судя по фотографиям, предоставленным ответчиком, площадь нанесения «жидкой резины» составила несколько тысяч квадратных метров;

- на второй вопрос эксперт ответил: оценить качество выполненных ООО «Промышленная гидроизоляция» работ, невозможно, так как вся отремонтированная в 2011-2012гг. площадь кровли перекрыта новым гидроизоляционным ковром в 2013 году до проведения экспертизы;

- на третий вопрос эксперт ответил: выявить объем некачественно выполненных работ не возможно;

- на четвертый вопрос эксперт ответил: определить причину возникновения недостатков невозможно.

Таким образом, эксперт не ответил на поставленные вопросы по независящим от него причинам.

Заказчиком в материалы дела представлено техническое заключение ООО

«Бюро строительных экспертиз», которым установлено, что на внутренних поверхностях ребристых плит перекрытий в местах ендовых стыков и вокруг мест установки водосточных воронок имеются следы постоянных протечек и намокание поверхностей плит, что свидетельствуют о технической неисправности кровельного покрытия. Работы по ремонту кровельного покрытия (в пределах обследуемого фрагмента покрытия) выполнены не в полном объеме. При напылении двухкомпонентной мастики были нарушены

последовательность и технология выполненных работ:

- не выполнены мероприятия по подготовке поверхности рулонного ковра;

- не выполнены работы по ремонту и ликвидации имеющихся повреждений рулонного ковра;

- не обеспечена требуемая технологией толщина напыляемого покрытия;

- отсутствует необходимая исполнительная техническая документация, подтверждающая соблюдение технологии ведения работ, качество примененных материалов, квалификацию исполнителей, правильность применения требуемого оборудования и контроль качества ИТР подрядчика и заказчика (согласно требованиям Раздела 6 СНиП 12-04-2004 «Организация строительства»).

Качество кровли после выполнения работ по ремонту кровли (в пределах обследуемого фрагмента) следует квалифицировать как ограниченно-работоспособное состояние, т.е. необходимо проведение мероприятий по восстановлению или усилению данной конструкции согласно требованиям п.3.12 ГОСТ Р 53778-2010.

Заключив с ООО «Бюро строительных экспертиз» договор на техническое обследование качества работ, выполненных подрядчиком, заказчик реализовал предусмотренное пунктом 5 статьи 720 Гражданского кодекса РФ право «При возникновении между заказчиком и подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза». При этом подрядчик был надлежаще уведомлен о времени и месте технического обследования, однако явку своего представителя не обеспечил.

Поскольку заключение судебной экспертизы выводов специалистов ООО «Бюро строительных экспертиз» не опровергло, выводы последних судом признано допустимым доказательством.

Исходя из этого, а также в соответствии с тем, что подрядчик документов, подтверждающих факт исполнения обязательств перед заказчиком не представил, иным способом доводы заказчика не опроверг, доказательств фактически выполненного объема работ и их стоимости подрядчик не предоставил, суд требования заказчика: о взыскании суммы предварительной оплаты в размере 1 478 699 рублей и о возмещении судебных расходов на проведение технической экспертизы – 40 000 рублей, на оплату услуг представителя – 30 000 рублей, по уплате государственной пошлины – 27 786,99 рублей – удовлетворил. Суд апелляционной инстанции 20.03.2014г. решение Арбитражного суда РБ оставил без изменения.

В связи с тем, что ООО «Промышленная гидроизоляция» по исполнительному листу выплаты не производит, денежные средства на его расчетном счете отсутствуют, ООО «Стерлитамакский кирпичный завод» обратился к Партнерству об обеспечении имущественной ответственности ООО «Промышленная гидроизоляция» как члена Партнерства.

Обсудив информацию генерального директора Партнерства Коротуна В.И., Совет Партнерства считает:

В соответствии со статьей 13 Федерального закона №315-Ф3 «О саморегулируемых организациях» в Партнерстве применяются следующие способы обеспечения имущественной ответственности членов СРО:

1. Создание системы обязательного страхования гражданской ответственности членов Партнерства;

2. Формирование компенсационного фонда.

## ООО «Промышленная гидроизоляция», которое в настоящее время не является членом Партнерства (членство прекращено в соответствии пунктом 1 части 1 статья 55.7. Градостроительного кодекса РФ), но являлось членом Партнерства в процессе действия договора подряда №4/07 от 14.07.2011г., заключенного с ООО «Стерлитамакский кирпичный завод», допустило нанесение ущерба последнему вследствие недобросовестного и  ненадлежащего  исполнения обязательств по вышеуказанному договору подряда, что подтверждено доводами Арбитражного суда РБ и суда апелляционной инстанции.

В результате ущерба ООО «Стерлитамакский кирпичный завод» понесло убытки, т.е. расходы, необходимые для полного восстановления нарушенного права.

Кроме того, судом апелляционной инстанции установлено, что работы по ремонту протекающей кровли, которые произвел подрядчик, не привели к требуемому результату – кровля здания протекла, технология работ по гидроизоляции кровли ответчиком была грубо нарушена.

То есть был нанесен ущерб, выразившийся в неблагоприятных, невыгодных последствиях имущественного характера, возникших в результате недобросовестного и ненадлежащего исполнения, либо неисполнения вовсе своих обязательств ООО «Промышленная гидроизоляция». При этом какого-либо вреда, нанесенного вследствие разрушения, повреждения здания, сооружения либо части здания или сооружения со стороны ООО «Промышленная гидроизоляция» ООО «Стерлитамакский кирпичный завод», не было.

Вместе с тем, в соответствии с частью 1 статьи 55.16. Градостроительного кодекса РФ «Саморегулируемая организация в пределах средств компенсационного фонда саморегулируемой организации несет солидарную ответственность по обязательствам своих членов, возникшим вследствие причинения вреда, в случаях, предусмотренных статьей 60 настоящего Кодекса».

А в соответствии с частью 3 статьи 55.16 Градостроительного кодекса РФ «Не допускается осуществление выплат из средств компенсационного фонда саморегулируемой организации, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом о введении в действие настоящего Кодекса, а также следующих случаев:

1) возврат ошибочно перечисленных средств;

2) размещение средств компенсационного фонда саморегулируемой организации в целях его сохранения и увеличения его размера;

3) осуществление выплат в результате наступления солидарной ответственности, предусмотренной частью 1 настоящей статьи (выплаты в целях возмещения вреда и судебные издержки).

В соответствии со статьей 60 Градостроительного кодекса РФ возмещение вреда производится вследствие разрушения, повреждения здания, сооружения либо части здания или сооружения, объекта незавершенного строительства, нарушения требований к обеспечению безопасной эксплуатации здания, сооружения, а также в случае причинения вреда личности или имуществу гражданина, имуществу юридического лица вследствие таких разрушений или повреждений.

В соответствии с пунктом 1 части 11 статьи 60 Градостроительного кодекса РФ «Возмещение вреда, причиненного вследствие разрушения или повреждения многоквартирного дома, его части, нарушения требований к обеспечению безопасной эксплуатации многоквартирного дома, осуществляется в соответствии с гражданским законодательством. В случае, если указанный вред причинен вследствие недостатков работ по инженерным изысканиям, подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, солидарно с лицом, выполнившим работы по инженерным изысканиям, подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, вследствие недостатков которых причинен вред, ответственность несет, в том числе,  саморегулируемая организация в пределах средств компенсационного фонда саморегулируемой организации в случае, если лицо на момент выполнения указанных работ имело свидетельство о допуске к ним, выданное этой саморегулируемой организацией»

Перечень видов работ, влияющих на безопасность объектов капитального строительства, установлен приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 года №624. Согласно этому приказу к видам работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов, относятся следующие кровельные работы:

13.1. Устройство кровель из штучных и листовых материалов*

13.2. Устройство кровель из рулонных материалов*

13.3. Устройство наливных кровель*

При этом, согласно сноске к каждому из указанных видов работ отмеченной астериском (знак «*»), данные виды работ требуют получения свидетельства о допуске, выдаваемом саморегулируемой организацией, в случае выполнения таких работ на объектах, указанных в статье 48.1 Градостроительного кодекса РФ, а именно на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах. Следовательно, в случае выполнения работ по устройству кровель на иных объектах наличие свидетельства о допуске, выданного саморегулируемой организацией, не требуется.

Здание по адресу: с.Большой Куганак, ул.Ленина, 30, на котором выполнялись работы по ремонту и гидроизоляции кровли, не относится к многоквартирному, а также, в силу положений статьи 48.1 Градостроительного кодекса РФ, статьи 2 Федерального закона от 21.07.1997г. №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» не относится к особо опасным, технически сложным и уникальным объектам капитального строительства.

На основании изложенного, в соответствии со статьей 4 положения «О компенсационном фонде Некоммерческого партнерства Саморегулируемая организация работодателей «Союз строителей Республики Башкортостан» (№17-ОС), Совет

РЕШИЛ:

- В удовлетворении требований по выплате денежных средств ООО «Стерлитамакский кирпичный завод» из средств компенсационного фонда НП СРОР «Союз строителей РБ», в целях возмещения ущерба нанесенного данному обществу бывшим членом НП СРОР «Союз строителей РБ» ООО «Промышленная гидроизоляция», возникшего вследствие недобросовестного и  ненадлежащего исполнения обязательств последнего по договору подряда №4/07 от 14.07.2011г. о выполнении работ по ремонту и гидроизоляции кровли на объекте ООО «Стерлитамакский кирпичный завод» – отказать.

- Направить в течение 10 рабочих дней настоящее решение Совета НП СРОР «Союз строителей РБ» в адрес заявителя – ООО «Стерлитамакский кирпичный завод».

- Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на генерального директора НП СРОР «Союз строителей РБ» Коротуна В.И..

Председатель Совета                                    		             Р.Ф.Мамлеев